# 05 — Priorización de capacidades y definición del MVP Sales Engine UBITS

## 1. Objetivo del documento

Este documento prioriza las capacidades identificadas para el Sales Engine y propone una primera definición del MVP funcional del sistema.

Su propósito es responder:

**¿Qué debe incluir la primera versión del Sales Engine para generar valor real, resolver dolores prioritarios y servir como base escalable para crecer?**

Este documento no define todavía la arquitectura técnica final. Define el **alcance funcional prioritario** que luego permitirá evaluar cuál es la mejor forma de construirlo:

- Plataforma.

- Automatizaciones con n8n.

- Solución HubSpot-first.

- Arquitectura híbrida.

- Otra combinación de herramientas.

---

# 2. Principio de priorización

El MVP del Sales Engine no debe ser una versión pequeña de todo el sistema.

Debe ser una primera solución enfocada en **resolver problemas críticos, visibles y de alto valor**, sin perder de vista que luego debe escalar.

La priorización se basa en seis criterios:

| Criterio | Pregunta guía |

|---|---|

| Valor comercial | ¿Ayuda directamente a vender mejor, más rápido o con menos fricción? |

| Dolor validado | ¿Resuelve un problema ya reconocido como relevante? |

| Urgencia operativa | ¿Hoy genera pérdida de tiempo, errores o retrabajo? |

| Transversalidad | ¿Sirve a varios vendedores, managers o líderes? |

| Viabilidad inicial | ¿Puede construirse como primera versión sin depender de demasiadas piezas inciertas? |

| Valor estratégico | ¿Ayuda a sentar la base de la solución futura? |

---

# 3. Capacidades priorizadas

A partir del análisis de flujo, dolores, Gems y mapa de capacidades, las funcionalidades se organizan en cuatro niveles:

1. **Núcleo obligatorio del sistema.**

2. **Capacidades que deberían entrar en el MVP.**

3. **Capacidades de segunda fase.**

4. **Capacidades posteriores o avanzadas.**

---

# 4. Núcleo obligatorio del sistema

Estas capacidades no son “features opcionales”. Son condiciones mínimas para que el Sales Engine pueda existir como solución robusta y no como prototipo aislado.

| Capacidad núcleo | Por qué es obligatoria |

|---|---|

| Leer información desde HubSpot | El sistema debe partir de la fuente operativa central de ventas. |

| Actualizar HubSpot de forma controlada | El valor no está solo en analizar, sino en devolver información útil al flujo comercial. |

| Trazabilidad de ejecuciones | Debe saberse qué se generó, cuándo, para quién y con qué resultado. |

| Validación humana en acciones sensibles | Especialmente en cotizaciones, aprobaciones y escritura de información crítica. |

| Gestión de estados del proceso | Saber si una acción está pendiente, ejecutada, aprobada, rechazada o fallida. |

| Capacidad de conexión con Slack | Necesaria para alertas, aprobaciones y validaciones operativas rápidas. |

| Soporte para documentos generados | Propuestas y outputs relevantes requieren almacenamiento, posiblemente en Google Drive. |

| Diseño escalable | Debe pensarse para muchos usuarios, prospectos y operaciones. |

Estas capacidades pueden implementarse de forma simple en la primera versión, pero **no deben omitirse del diseño**.

---

# 5. Capacidades candidatas priorizadas

## 5.1. Vista general de priorización

| Capacidad | Prioridad | Razón principal |

|---|---|---|

| Cotización / propuesta económica | Crítica | Es obligatoria, sensible y de alto impacto operativo/comercial. |

| Enriquecimiento de empresas y prospectos | Alta | Ya existe conocimiento previo en Gems y reduce trabajo manual. |

| Preparación comercial / speech contextual | Alta | Aprovecha el Skill unificado y aporta valor visible al BD. |

| Registro y trazabilidad en HubSpot | Crítica | Sin esto no hay solución integrada. |

| Validaciones y notificaciones por Slack | Alta | Facilita operación y control sin crear fricción. |

| Panel o vista de seguimiento básico | Media-Alta | Necesario para monitorear cotizaciones, ejecuciones y estado del sistema. |

| Captura post-reunión | Media | Muy valiosa, pero depende de revisar mejor fuentes/transcripciones e integración. |

| Alertas gerenciales avanzadas | Media | Importante, pero necesita datos y reglas más definidos. |

| Business case automatizado | Media | Alto potencial, pero requiere más definición de contenido y evidencia. |

| Scoring de prospectos | Baja-Media | Puede ser útil, pero requiere validar criterios y datos confiables. |

---

# 6. Propuesta de MVP funcional

## 6.1. Definición del MVP

El MVP recomendado del Sales Engine debería resolver de manera integrada tres necesidades prioritarias del vendedor, y al mismo tiempo dejar una base mínima de gestión y trazabilidad para managers y líderes.

### MVP propuesto

**Sales Engine MVP =**

1. **Módulo de inteligencia y preparación comercial de prospectos.**

2. **Módulo de cotización/propuesta económica trazable.**

3. **Capa mínima de integración, validación y monitoreo.**

---

# 7. Componente 1 del MVP — Inteligencia y preparación comercial

## 7.1. Objetivo

Ayudar al vendedor a pasar de “tengo una empresa/prospecto” a “tengo contexto accionable para abordar comercialmente”.

## 7.2. Capacidades incluidas

| Capacidad | Alcance inicial |

|---|---|

| Consultar una empresa o deal | Partiendo de HubSpot o de un input controlado. |

| Enriquecer contexto de empresa | Presencia regional, sector, tamaño, decisores y señales relevantes, según factibilidad. |

| Generar resumen comercial | Síntesis de lo que importa para el abordaje. |

| Generar speech contextual | Basado en el enfoque del Skill unificado. |

| Recomendar ángulo de conversación | Qué tensión o dolor podría explorarse. |

| Entregar resultado al vendedor | Posiblemente por interfaz, Slack o dentro del flujo definido. |

| Guardar resultado | Registro del análisis y asociación al prospecto/deal cuando aplique. |

## 7.3. Valor para el vendedor

- Reduce tiempo de investigación manual.

- Hace más consistente la preparación antes de llamar.

- Aprovecha el conocimiento ya desarrollado en Gems.

- Puede aumentar adopción porque entrega un output de uso inmediato.

## 7.4. Qué queda fuera del MVP en este componente

- Scoring predictivo avanzado.

- Análisis masivo de cientos de empresas de forma autónoma.

- Benchmark competitivo complejo.

- Automatización completa de contacto o outreach.

- Toma automática de decisiones comerciales.

---

# 8. Componente 2 del MVP — Cotización / propuesta económica trazable

## 8.1. Objetivo

Reducir tiempo, errores y retrabajo en la generación de cotizaciones, manteniendo control humano y trazabilidad.

## 8.2. Capacidades incluidas

| Capacidad | Alcance inicial |

|---|---|

| Iniciar cotización desde un deal | Sí, idealmente leyendo información disponible en HubSpot. |

| Solicitar datos faltantes | Sí, solo los necesarios para cotizar. |

| Aplicar reglas comerciales básicas | Según información levantada y validada. |

| Validar datos obligatorios | Sí. |

| Identificar necesidad de aprobación | Sí, al menos para reglas críticas definidas. |

| Enviar solicitud de aprobación | Posiblemente por Slack o flujo equivalente. |

| Registrar estado de aprobación | Pendiente, aprobada, rechazada o requiere ajuste. |

| Generar propuesta/documento final | Sí, en formato oficial definido. |

| Guardar documento | Posiblemente en Google Drive. |

| Actualizar HubSpot | Link, estado de cotización, fecha y datos relevantes. |

| Mantener trazabilidad | Quién solicita, qué datos usa, quién aprueba, qué versión se genera. |

## 8.3. Valor para el negocio

- Reduce trabajo manual.

- Disminuye riesgo de error.

- Evita depender de procesos dispersos.

- Mejora control de propuestas.

- Permite escalar un flujo sensible con gobernanza.

## 8.4. Por qué debe estar en el MVP

La cotización es una parte **obligatoria del reto** y además representa uno de los procesos donde más se justifica una solución robusta:

- Tiene impacto comercial directo.

- Tiene reglas.

- Tiene riesgo.

- Tiene necesidad clara de trazabilidad.

- Puede demostrar valor rápidamente.

## 8.5. Qué queda fuera del MVP en este componente

- Motor complejo de pricing completamente autónomo.

- Múltiples escenarios avanzados si no están definidos.

- Negociación automática.

- Envío directo al cliente sin validación.

- Modelos predictivos de descuento o rentabilidad.

---

# 9. Componente 3 del MVP — Integración, validación y monitoreo básico

## 9.1. Objetivo

Evitar que el MVP sea una suma de outputs aislados y asegurar que funcione como un sistema mínimo, visible y gobernable.

## 9.2. Capacidades incluidas

| Capacidad | Alcance inicial |

|---|---|

| Lectura básica desde HubSpot | Empresas, contactos, deals y datos relevantes para los dos módulos del MVP. |

| Escritura controlada a HubSpot | Guardar resultados relevantes, links, estados o notas definidas. |

| Validaciones por Slack | Aprobación de cotización y posiblemente confirmaciones operativas. |

| Logs básicos | Registrar ejecuciones, fallos y resultados. |

| Historial por proceso | Poder revisar qué pasó con un análisis o cotización. |

| Vista mínima de seguimiento | Consultar estado de cotizaciones y ejecuciones principales. |

| Gestión de errores | Identificar cuando algo falla y evitar que se pierda silenciosamente. |

## 9.3. Usuarios principales

- Vendedores, para ver resultados de sus procesos.

- Managers, para revisar cotizaciones y estados generales.

- Equipo responsable de operar o mantener la solución.

## 9.4. Qué queda fuera del MVP

- Dashboard ejecutivo completo.

- Analítica avanzada por región, país o equipo.

- Monitoreo detallado de performance de modelos.

- Configuración self-service muy avanzada.

- Sistema completo de administración de usuarios, salvo lo mínimo necesario.

---

# 10. Qué problemas resuelve el MVP

| Problema identificado | Cómo lo aborda el MVP |

|---|---|

| Preparación comercial manual o poco consistente | Módulo de inteligencia y speech contextual. |

| Conocimiento valioso disperso en Gems | Se transforma en capacidades conectadas al flujo. |

| Cotización lenta, manual y con riesgo | Flujo de cotización trazable con reglas y aprobación. |

| Dependencia de procesos fuera de HubSpot | Lectura y escritura controlada sobre CRM. |

| Falta de trazabilidad | Logs, estados e historial. |

| Fricción para validaciones | Slack como canal operativo. |

| Dificultad de escalar un flujo sensible | Base para solución configurable y robusta. |

---

# 11. Qué usuarios atiende el MVP

| Usuario | Qué recibe en el MVP |

|---|---|

| Vendedor / BD | Inteligencia de prospecto, speech, flujo de cotización más rápido y trazable. |

| Manager | Visibilidad básica de cotizaciones y validaciones, posibilidad de aprobar o revisar excepciones. |

| Líder comercial | Primer marco para monitorear adopción y entender si la solución genera valor. |

| Equipo operador del sistema | Logs y estados mínimos para mantener y mejorar la solución. |

---

# 12. Qué se deja para fase 2

Estas capacidades son importantes, pero deberían entrar después del MVP inicial:

## Fase 2 — Seguimiento comercial y gestión de oportunidades

| Capacidad | Motivo de dejarla para fase 2 |

|---|---|

| Captura post-reunión | Requiere validar integración y calidad de fuente de transcripciones. |

| Extracción de compromisos | Alto valor, pero necesita diseño de validación humana. |

| Creación de tareas post-reunión en HubSpot | Depende de lo anterior. |

| Alertas de deals estancados | Requiere acordar reglas claras para no generar ruido. |

| Briefing pre-reunión más completo | Puede construirse mejor cuando ya haya historial y datos integrados. |

| Panel operativo de seguimiento comercial | Tiene más valor cuando ya existen más eventos registrados. |

---

# 13. Qué se deja para fase 3 o posterior

| Capacidad | Razón |

|---|---|

| Scoring avanzado de prospectos | Requiere criterios comerciales sólidos y datos confiables. |

| Priorización inteligente diaria | Depende de scoring y actividad histórica. |

| Business case automatizado complejo | Necesita contenido oficial y reglas de negocio más maduras. |

| Analítica ejecutiva avanzada | Requiere acumulación de datos y KPIs definidos. |

| Recomendaciones predictivas | No debe hacerse sin evidencia suficiente. |

| Automatización de contacto outbound | Debe evaluarse con cuidado por riesgo de adopción y gobernanza. |

---

# 14. Secuencia funcional recomendada del MVP

Una posible secuencia de uso del Sales Engine MVP sería:

## Flujo A — Preparación comercial

1. El vendedor selecciona una empresa o deal.

2. El sistema consulta la información disponible en HubSpot.

3. El sistema complementa con inteligencia externa autorizada.

4. Genera:

- Resumen comercial.

- Señales relevantes.

- Decisores si aplica.

- Speech contextual.

5. El resultado se entrega al vendedor.

6. Se registra la ejecución y se asocia al prospecto o deal cuando aplique.

## Flujo B — Cotización

1. El vendedor selecciona un deal en HubSpot o inicia una cotización asociada.

2. El sistema recupera datos disponibles.

3. Solicita datos faltantes.

4. Aplica reglas comerciales definidas.

5. Detecta si requiere aprobación.

6. Envía validación por Slack si aplica.

7. Registra aprobación/rechazo.

8. Genera propuesta oficial.

9. Guarda el documento.

10. Actualiza HubSpot con el estado y el enlace.

11. Registra trazabilidad completa.

---

# 15. Dependencias críticas para construir el MVP

Antes de construir, deben quedar claros estos elementos:

## Para inteligencia comercial

- Qué datos se leerán desde HubSpot.

- Qué capacidades del Skill unificado sí se reutilizan.

- Qué fuentes externas pueden usarse.

- Qué output exacto es útil para el BD.

- Dónde debe verse el resultado.

## Para cotización

- Flujo actual de cotización.

- Reglas de negocio.

- Variables de cálculo.

- Casos de aprobación.

- Formato del documento final.

- Dónde se guarda.

- Qué se actualiza en HubSpot.

## Para integración y trazabilidad

- Qué objetos y campos de HubSpot se leen y escriben.

- Qué mensajes o aprobaciones irán por Slack.

- Qué información debe guardarse fuera de HubSpot.

- Qué errores deben monitorearse.

- Qué nivel de rol/permisos se requiere desde la primera versión.

---

# 16. Riesgos de no priorizar de esta forma

Si se intenta construir todo al mismo tiempo, pueden ocurrir estos problemas:

- Crear agentes aislados sin una experiencia unificada.

- Automatizar tareas sin resolver dolores prioritarios.

- Sobrecargar el alcance y no entregar valor real.

- Construir reporting antes de tener datos confiables.

- Dejar por fuera la cotización, aunque sea un requerimiento central.

- Depender demasiado de n8n o de Gems sin diseñar un sistema robusto.

- No pensar desde el inicio en trazabilidad y control.

---

# 17. Hipótesis de MVP recomendada

La primera versión del Sales Engine debería enfocarse en:

## Pilar 1 — Ayudar al vendedor a vender mejor

Con inteligencia de prospectos y speech contextual.

## Pilar 2 — Ayudar al vendedor y al negocio a cotizar mejor

Con un flujo de propuesta económica más rápido, controlado y trazable.

## Pilar 3 — Construir desde el inicio la base operativa del sistema

Con HubSpot, Slack, estados, logs, trazabilidad y validaciones.

Esta combinación permite entregar valor visible, resolver una necesidad crítica y crear una base sólida para fases posteriores.

---

# 18. Decisión de alcance del MVP

## Entra al MVP

1. Lectura de información relevante desde HubSpot.

2. Inteligencia de prospecto/cuenta.

3. Speech comercial contextual.

4. Flujo de cotización.

5. Validación/aprobación cuando aplique.

6. Generación y almacenamiento de propuesta.

7. Actualización de HubSpot.

8. Alertas o validaciones básicas por Slack.

9. Logs, estados e historial mínimo.

10. Vista o mecanismo básico de seguimiento.

## No entra al MVP inicial

1. Captura post-reunión.

2. Automatización de tareas post-reunión.

3. Alertas gerenciales avanzadas.

4. Dashboard ejecutivo completo.

5. Business case automatizado complejo.

6. Scoring predictivo.

7. Automatización masiva de outreach.

8. Analítica avanzada de desempeño comercial.

---

# 19. Cierre ejecutivo

El MVP del Sales Engine no debe intentar resolver todo el proceso comercial desde el día uno.

Debe concentrarse en dos momentos de alto valor:

1. **Preparar mejor al vendedor antes de abordar prospectos.**

2. **Generar cotizaciones de forma más rápida, segura y trazable.**

Y debe hacerlo sobre una base mínima de integración y control que permita crecer luego hacia seguimiento post-reunión, alertas gerenciales, dashboards y analítica más avanzada.

---

# 20. Siguiente documento oficial recomendado

El siguiente documento debe ser:

**06 — Alternativas de solución y criterios de decisión del Sales Engine**

Ese documento deberá comparar de forma estructurada:

- Solo n8n.

- HubSpot-first.

- Plataforma propia.

- Plataforma ligera + n8n.

- Arquitectura híbrida con HubSpot, Slack, Drive, base de datos y agentes.

Y deberá concluir cuál parece más adecuada para el MVP y cuál para la visión de largo plazo.