# 08 — Plan maestro de análisis, decisión y presentación Sales Engine UBITS

## 1. Objetivo del documento

Este documento define el plan completo de trabajo para la siguiente etapa del proyecto Sales Engine UBITS.

Hasta este punto ya se construyó y validó el entendimiento general del reto:

1. Contexto base del Sales Engine.

2. Flujo actual del proceso comercial.

3. Dolores y oportunidades por etapa.

4. Inventario de Gems y Skill unificado.

5. Mapa de capacidades del Sales Engine.

6. Priorización de capacidades y definición preliminar del MVP.

7. Blueprint funcional inicial de la solución.

La siguiente etapa debe responder una pregunta más estratégica:

> **¿Cuál es la solución más adecuada para materializar el Sales Engine de forma viable, sostenible, escalable y valiosa para negocio?**

Para responderla se analizarán en profundidad cuatro rutas posibles de solución, la viabilidad técnica de los agentes que el sistema requeriría, los costos de construcción y operación, y finalmente se construirá una presentación ejecutiva para stakeholders que permita tomar una decisión informada.

---

# 2. Resultado final esperado

Al finalizar este proceso, se deben tener tres resultados principales:

## Resultado 1 — Decisión de solución

Una recomendación clara y sustentada sobre cuál ruta de solución conviene seguir:

1. Plataforma ligera Sales Engine.

2. Slack + n8n + HubSpot.

3. Claude Project + Skills + MCP.

4. Backend agentic propio con Claude SDK/API.

La decisión puede concluir en:

- Una opción recomendada.

- Una combinación híbrida.

- Una estrategia por fases: MVP con una opción y evolución hacia otra.

---

## Resultado 2 — Mapa de agentes viables

Un análisis profundo de los agentes/capacidades que debería tener el Sales Engine, entendiendo:

- Qué hace cada agente.

- Qué problema resuelve.

- Cómo funcionaría técnicamente.

- Qué datos necesita.

- Qué fuentes puede consultar.

- Qué limitaciones tiene.

- Qué tan viable es.

- Qué costo aproximado tendría en ejecución.

- Cómo cambia según la ruta de solución elegida.

---

## Resultado 3 — Presentación ejecutiva para stakeholders

Una presentación breve, clara y contundente para mostrar:

- El reto.

- El flujo actual.

- Los dolores identificados.

- La oportunidad del Sales Engine.

- Las capacidades clave.

- Las cuatro alternativas de solución.

- Sus pros, contras, costos y complejidad.

- La viabilidad general de los agentes.

- La recomendación preliminar.

- La decisión requerida de negocio.

- Los siguientes pasos.

---

# 3. Principios de análisis de esta etapa

Durante esta fase se deben respetar los siguientes principios:

1. No elegir solución por preferencia de herramienta.

2. No asumir que n8n es mejor por ser rápido ni que plataforma es mejor por ser más robusta.

3. Evaluar todas las opciones con los mismos criterios.

4. Considerar la experiencia real de los usuarios: vendedores, managers y líderes.

5. Considerar sostenibilidad, mantenimiento y posibilidad de heredar la solución a otro equipo o persona.

6. Analizar costos en tres momentos:

- Construcción.

- Ejecución.

- Escalamiento.

7. Analizar el costo de tokens y búsquedas por IA de forma explícita.

8. Evaluar qué puede hacer realmente cada agente y qué no.

9. Ser muy cuidadosos con fuentes externas como LinkedIn, extracción de datos y proveedores de enrichment.

10. Separar claramente:

- Viabilidad conceptual.

- Viabilidad técnica.

- Viabilidad operativa.

- Viabilidad económica.

---

# 4. Estructura general del trabajo a construir

A partir de ahora, el proyecto avanzará en cinco bloques:

## Bloque A — Marco de evaluación de soluciones

Define cómo vamos a comparar las cuatro opciones.

## Bloque B — Análisis profundo de cada solución

Un documento por cada alternativa.

## Bloque C — Comparativo y recomendación preliminar

Matriz de decisión y lectura ejecutiva.

## Bloque D — Análisis técnico y funcional de agentes

Un documento por cada agente clave.

## Bloque E — Presentación ejecutiva para stakeholders

Síntesis final para negocio.

---

# 5. Bloque A — Marco de evaluación de las cuatro soluciones

## Documento 09 — Marco de evaluación de alternativas del Sales Engine

### Objetivo

Definir la matriz oficial con la que se evaluarán las cuatro opciones de solución.

### Debe incluir

- Descripción de las cuatro alternativas.

- Criterios técnicos.

- Criterios de negocio.

- Criterios de experiencia de usuario.

- Criterios de sostenibilidad.

- Criterios de escalabilidad.

- Criterios de costos.

- Criterios de riesgos.

- Escala de evaluación.

- Preguntas que debe responder cada documento de solución.

### Criterios obligatorios

Cada solución deberá evaluarse en:

1. Valor para negocio.

2. Experiencia para vendedores.

3. Experiencia para managers.

4. Experiencia para líderes.

5. Facilidad de adopción.

6. Velocidad de construcción.

7. Complejidad técnica.

8. Facilidad de mantenimiento.

9. Facilidad de handoff a otra persona/equipo.

10. Escalabilidad funcional.

11. Escalabilidad técnica.

12. Seguridad y permisos.

13. Trazabilidad.

14. Integración con HubSpot.

15. Integración con Slack.

16. Integración con Google Drive.

17. Manejo de base de datos propia.

18. Viabilidad de cotización.

19. Viabilidad de agentes complejos.

20. Monitoreo y manejo de errores.

21. Costos de construcción.

22. Costos de ejecución.

23. Costos de escalamiento.

24. Consumo de tokens.

25. Costo de búsquedas web.

26. Dependencia de licencias externas.

27. Riesgo de lock-in tecnológico.

---

# 6. Bloque B — Documentos de análisis profundo por solución

## Documento 10 — Solución 1: Plataforma ligera Sales Engine

### Objetivo

Analizar una solución donde el Sales Engine se construye como una plataforma propia conectada a HubSpot, Slack, Google Drive, IA y base de datos robusta.

### Debe responder

- Qué es la solución.

- Cómo interactúa el usuario.

- Cómo funcionaría para vendedores, managers y líderes.

- Qué módulos tendría.

- Qué procesos se operarían desde la plataforma.

- Qué rol cumple HubSpot.

- Qué rol cumple Slack.

- Qué rol cumple Google Drive.

- Qué datos irían a una base propia.

- Cómo se gestionarían login, roles y permisos.

- Cómo actuarían los agentes dentro de la plataforma.

- Qué tan fácil sería construirla con vibe coding, Cursor, Antigravity u otras herramientas.

- Qué requeriría apoyo técnico especializado.

- Qué tan fácil sería mantenerla.

- Qué tan fácil sería heredársela a otra persona/equipo.

- Qué tan adecuada es para cotización.

- Qué tan adecuada es para dashboard, monitoreo y estados.

- Costos de construcción.

- Costos de operación.

- Costos de IA/tokens.

- Costos al escalar.

- Riesgos.

- Pros y contras.

- Viabilidad general.

---

## Documento 11 — Solución 2: Slack + n8n + HubSpot

### Objetivo

Analizar una solución donde Slack es la interfaz conversacional principal, n8n orquesta los flujos, HubSpot centraliza la información comercial y se apoyan IA, Drive y quizá una base auxiliar.

### Debe responder

- Qué es la solución.

- Cómo interactúa el usuario desde Slack.

- Si conviene usar canales, mensajes directos o un bot/app.

- Cómo n8n recibe y procesa las solicitudes.

- Cómo se conecta con HubSpot.

- Qué se guarda en HubSpot.

- Qué requeriría guardarse fuera de HubSpot.

- Cómo se ejecutarían los agentes.

- Cómo funcionaría generar prospectos.

- Cómo funcionaría generar speech.

- Cómo funcionaría cotización en una experiencia conversacional.

- Cómo se manejarían aprobaciones.

- Cómo se generarían documentos.

- Cómo se monitorean estados y errores.

- Qué tan difícil es mantener muchos workflows.

- Qué tan fácil es que otra persona herede el sistema.

- Qué tan escalable es n8n para este caso.

- Qué tan frágil puede volverse con muchos flujos.

- Costos de construcción.

- Costos de operación.

- Costos de IA/tokens.

- Costos de escalamiento.

- Riesgos.

- Pros y contras.

- Viabilidad general.

---

## Documento 12 — Solución 3: Claude Project + Skills + MCP

### Objetivo

Analizar una solución donde el Sales Engine vive principalmente dentro de Claude, usando un Project compartido, Skills especializados y conectores/MCP para interactuar con HubSpot, Slack u otras herramientas autorizadas.

### Debe responder

- Qué es la solución.

- Cómo funcionaría el Project de Claude.

- Cómo se organizarían los Skills como agentes/capacidades.

- Cómo los usuarios solicitarían cada tarea.

- Qué nivel de orquestación real permite Claude.

- Qué puede hacer vía HubSpot MCP.

- Qué puede hacer vía Slack MCP.

- Qué puede hacer con Drive y qué limitaciones tiene.

- Qué puede hacer con bases de datos externas y cuáles son las limitaciones.

- Si puede sostener flujos complejos o solo tareas conversacionales.

- Qué tan viable es para:

- Prospección.

- Inteligencia comercial.

- Speech.

- Cotización.

- Alertas.

- Aprobaciones.

- Documentos.

- Qué tan dependiente es de que todos tengan acceso a Claude.

- Qué licencias se requerirían.

- Qué tan gobernable es.

- Qué tan trazable es.

- Qué tan fácil es mantener Skills.

- Qué tan escalable es.

- Costos de construcción.

- Costos de licenciamiento.

- Costos de ejecución si aplica.

- Costos de escalamiento.

- Riesgos.

- Pros y contras.

- Viabilidad general.

---

## Documento 13 — Solución 4: Backend agentic propio con Claude SDK/API

### Objetivo

Analizar una solución donde el Sales Engine se construye como un sistema conversacional propio soportado por un backend de agentes con Claude SDK/API, conectado a HubSpot, Slack, Google Drive, una base de datos robusta y otras APIs.

### Debe responder

- Qué es la solución.

- Cómo se diferencia de n8n.

- Cómo se diferencia de Claude Project.

- Qué papel tiene Claude SDK/API.

- Qué papel tiene un backend propio.

- Qué rol cumple Slack o una interfaz propia.

- Cómo se modelan agentes especializados.

- Cómo se hace orquestación de flujos.

- Cómo se manejan estados y memoria.

- Cómo se conecta con HubSpot.

- Cómo se conecta con Drive.

- Cómo se conecta con Slack.

- Cómo se conecta con base de datos.

- Cómo se implementarían alertas programadas.

- Cómo se manejarían aprobaciones.

- Qué tan adecuado es para cotización.

- Qué tan adecuado es para agentes complejos.

- Qué tan fácil sería construirlo apoyándose en Claude Code, Cursor o Antigravity.

- Qué tanto soporte técnico serio requiere.

- Qué tan mantenible es.

- Qué tan heredable es.

- Qué tan escalable es.

- Costos de construcción.

- Costos de infraestructura.

- Costos de ejecución.

- Costos de IA/tokens.

- Costos al escalar.

- Riesgos.

- Pros y contras.

- Viabilidad general.

---

# 7. Bloque C — Comparativo y recomendación preliminar

## Documento 14 — Comparativo estratégico, técnico y económico de las cuatro soluciones

### Objetivo

Comparar las cuatro alternativas con una matriz común y construir una recomendación preliminar.

### Debe incluir

- Resumen de cada opción.

- Matriz comparativa global.

- Tabla de pros y contras.

- Comparación de costos.

- Comparación de complejidad.

- Comparación de experiencia de usuario.

- Comparación de escalabilidad.

- Comparación de sostenibilidad.

- Comparación de viabilidad de agentes.

- Comparación de viabilidad de cotización.

- Comparación de dependencia tecnológica.

- Riesgos principales de cada opción.

- Qué opción parece mejor para:

- Piloto rápido.

- MVP operativo.

- Visión robusta de largo plazo.

- Si conviene una estrategia por fases.

- Recomendación preliminar para negocio.

---

# 8. Bloque D — Marco transversal de viabilidad técnica de agentes

Antes de documentar cada agente uno por uno, se debe construir un marco técnico transversal.

## Documento 15 — Marco técnico de agentes: IA, fuentes, límites, datos y costos

### Objetivo

Definir las reglas generales que aplicarán a todos los agentes del Sales Engine.

### Debe incluir

- Qué puede hacer realmente un agente de IA.

- Qué requiere conexión a herramientas externas.

- Qué significa investigar en internet.

- Qué tipos de fuentes son utilizables.

- Qué se puede consultar en sitios web públicos.

- Limitaciones de LinkedIn.

- Riesgos de scraping no autorizado.

- Uso de proveedores de enrichment como Apollo, Lusha, Hunter u otros si aplica.

- Uso de búsqueda web.

- Uso de APIs.

- Confiabilidad de fuentes.

- Manejo de evidencia.

- Reglas de no invención.

- Validación humana.

- Diseño de outputs estructurados.

- Costos de tokens por agente.

- Costos de búsquedas web.

- Costos de proveedores externos.

- Estrategias para reducir costo:

- Caché.

- Reutilización de resultados.

- Procesamiento por lotes.

- Modelos distintos por tarea.

- Guardar resultados relevantes.

- Qué significa escalar agentes a múltiples usuarios.

---

# 9. Bloque D — Documentos de agentes

Una vez construido el marco técnico transversal, se documentará cada agente.

## Documento 16 — Agente de generación y enriquecimiento de prospectos

### Debe incluir

- Objetivo.

- Dolor que resuelve.

- Casos de uso.

- Inputs.

- Outputs.

- Fuentes posibles.

- Cómo buscaría empresas.

- Cómo validaría presencia y sector.

- Cómo identificaría datos útiles.

- Qué puede automatizar y qué requiere revisión.

- Cómo deduplicaría contra HubSpot.

- Cómo guardaría resultados.

- Cómo funcionaría en cada una de las cuatro soluciones.

- Viabilidad técnica.

- Riesgos.

- Costos por ejecución.

- Costos por lote.

- Costos al escalar.

- Recomendación.

---

## Documento 17 — Agente de inteligencia de cuenta y decisores

### Debe incluir

- Investigación de empresa.

- Presencia regional.

- Estructura corporativa.

- Decisores.

- Contactos potenciales.

- Limitaciones para encontrar personas.

- Fuentes válidas.

- Posible uso de proveedores externos.

- Cómo se conecta con HubSpot.

- Cómo funcionaría en cada solución.

- Costos.

- Riesgos.

- Viabilidad.

---

## Documento 18 — Agente de speech y preparación comercial

### Debe incluir

- Cómo hereda la lógica del Skill actual.

- Qué datos necesita.

- Qué contexto busca.

- Qué outputs genera.

- Cómo evita inventar métricas.

- Cómo adapta por cargo y país.

- Cómo se guarda y reutiliza.

- Cómo funcionaría en cada solución.

- Costos.

- Riesgos.

- Viabilidad.

---

## Documento 19 — Agente de cotización y propuesta económica

### Debe incluir

- Flujo de cotización.

- Datos necesarios.

- Reglas comerciales.

- Cálculos.

- Aprobaciones.

- Generación de documento.

- Actualización de HubSpot.

- Trazabilidad.

- Qué parte puede hacer IA y qué parte debe ser lógica determinística.

- Cómo funcionaría en cada solución.

- Riesgos críticos.

- Costos.

- Viabilidad.

---

## Documento 20 — Agente de business case / presentación para venta interna

### Debe incluir

- Qué problema resuelve.

- Qué información toma del prospecto, deal y propuesta.

- Cómo arma una narrativa ejecutiva.

- Qué documentos genera.

- Qué riesgos de claims o ROI tiene.

- Qué datos deben ser oficiales.

- Cómo funcionaría en cada solución.

- Costos.

- Viabilidad.

---

## Documento 21 — Agente de seguimiento post-reunión y compromisos

### Debe incluir

- Uso de transcripciones o notas.

- Extracción de compromisos.

- Resumen de reunión.

- Próximos pasos.

- Creación de tareas.

- Validación humana.

- Integración con HubSpot.

- Integración con Slack.

- Costos.

- Riesgos.

- Viabilidad.

---

## Documento 22 — Agente de alertas comerciales para managers y líderes

### Debe incluir

- Qué alertas realmente aportan valor.

- Qué datos lee de HubSpot.

- Deals estancados.

- Cotizaciones pendientes.

- Falta de actividad.

- Oportunidades sin siguiente paso.

- Cómo evitar ruido.

- Cómo se entrega: Slack, plataforma o Claude.

- Costos de ejecución recurrente.

- Costos a escala.

- Viabilidad.

---

# 10. Bloque E — Síntesis para decisión de stakeholders

## Documento 23 — Síntesis ejecutiva del Sales Engine para presentación

### Objetivo

Construir el guion estratégico que luego se convertirá en presentación.

### Debe incluir

- Problema de negocio.

- Flujo comercial actual.

- Dolores principales.

- Oportunidad.

- Qué es Sales Engine.

- Qué capacidades necesita.

- Qué agentes lo componen.

- Qué cuatro soluciones se evaluaron.

- Comparativo resumido.

- Costos comparativos.

- Complejidad comparativa.

- Riesgos comparativos.

- Recomendación preliminar.

- Decisión que se le pide a negocio.

- Próximos pasos.

---

## Documento 24 — Presentación ejecutiva para stakeholders

### Objetivo

Generar la presentación final para socializar el análisis y facilitar una decisión.

### Estructura sugerida de la presentación

1. **Título**

- Sales Engine UBITS.

- De Gems aisladas a una capacidad comercial escalable.

2. **Contexto del reto**

- Qué se pidió.

- Por qué importa para Sales.

3. **Flujo actual del proceso comercial**

- Visual de proceso actual.

4. **Dolores críticos**

- 4 a 6 fricciones prioritarias.

5. **Oportunidad**

- Qué se podría ganar con Sales Engine.

6. **Qué debe resolver el sistema**

- Capacidades clave.

7. **Agentes/capacidades principales**

- Prospectos.

- Inteligencia de cuenta.

- Speech.

- Cotización.

- Business case.

- Seguimiento.

- Alertas.

8. **Cuatro rutas de solución**

- Plataforma ligera.

- Slack + n8n.

- Claude Project + Skills + MCP.

- Backend agentic propio.

9. **Comparativo visual**

- Valor.

- Complejidad.

- Escalabilidad.

- Costos.

- Sostenibilidad.

10. **Economía de IA**

- Costo de construcción.

- Costo de ejecución.

- Costo al escalar.

- Riesgos de uso intensivo de tokens.

11. **Viabilidad técnica de agentes**

- Qué es viable.

- Qué requiere cuidado.

- Qué depende de fuentes externas.

12. **Recomendación preliminar**

- Opción o estrategia por fases.

13. **Decisión requerida**

- Qué necesita definir negocio.

14. **Siguientes pasos**

- Qué ocurriría después de la decisión.

---

# 11. Orden recomendado de construcción desde ahora

El orden oficial de trabajo será:

| Orden | Documento |

|---|---|

| 09 | Marco de evaluación de las 4 soluciones |

| 10 | Solución 1 — Plataforma ligera |

| 11 | Solución 2 — Slack + n8n + HubSpot |

| 12 | Solución 3 — Claude Project + Skills + MCP |

| 13 | Solución 4 — Backend agentic propio |

| 14 | Comparativo estratégico, técnico y económico |

| 15 | Marco técnico transversal de agentes |

| 16 | Agente de prospectos |

| 17 | Agente de inteligencia de cuenta |

| 18 | Agente de speech |

| 19 | Agente de cotización |

| 20 | Agente de business case |

| 21 | Agente post-reunión |

| 22 | Agente de alertas |

| 23 | Síntesis ejecutiva para presentación |

| 24 | Presentación final para stakeholders |

---

# 12. Qué se conseguirá al final de este plan

Al completar este roadmap, el proyecto contará con:

- Un entendimiento robusto del reto.

- Un diagnóstico validado del proceso actual.

- Una definición clara del Sales Engine.

- Cuatro opciones de solución analizadas con profundidad.

- Un comparativo económico y técnico.

- Un mapa claro de agentes y su viabilidad.

- Costos considerados desde construcción hasta escalamiento.

- Riesgos y limitaciones identificados.

- Una recomendación sustentada.

- Una presentación lista para influir en la decisión de negocio.

---

# 13. Principio final de esta etapa

La meta no es decidir rápido, sino decidir bien.

El Sales Engine puede convertirse en una capacidad comercial estratégica para UBITS, pero solo si se define con claridad:

- Qué problema resuelve.

- Qué solución conviene.

- Qué agentes son realmente viables.

- Qué costos implican.

- Qué tan sostenible será en el tiempo.

- Qué decisión debe tomar negocio para avanzar.